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第一部分 报价邀请函 

一、采购项目名称：国家税务总局揭阳市税务局建阳办公区
二、采购预算：319263.64元。（超过采购预算的报价为无效报价） 
三、项目内容及需求：本修缮项目以在建筑设施原状结构上修复为主，主要包括对建阳办公区大门顶上侧及周侧进行注胶防水，下侧重铺垫合板及重装铝塑板，更换筒灯；主楼四、五楼公共卫生间更换老化设施，更换老旧给水管和排污管，地面进行防水处理，重装天花板、墙砖及地砖等；对脱落、霉变墙面进行刮涂油漆,详见《工程量清单》。。
[bookmark: _GoBack]四、供应商资格条件：需提供应商营业执照、建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质证书。
第二部分 用户需求书 
一、项目管理和实施要求
1.具备专业人员团队，包括管理人员和施工人员。
2.具备开展类似工程经验。
3.具备较好沟通渠道，能与发包方及时协调解决问题。
4.对项目内容及工作环境清楚，分别针对项目进度及控制措施、重点难点研判及解决、质量保障措施以及安全文明施工、 环保制订措施方案。
报价人可于2026年10月10日9时45分至10时00分到国家税务总局揭阳市税务局（揭阳市榕城区东山晓翠路964号）报到考察工程现场，考察现场代表须携带法定代表人授权委托书原件、身份证原件。
二、售后及质量保障服务要求
1.供应商必须严格按照国家颁发有关规程进行施工，工程质量应达到合格以上，并接受甲方现场工程代表的监督检查。
2、工程竣工验收时间由双方协商解决。竣工验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，属施工原因造成的，由供应商负责修好再进行验收，竣工日期以最后检验合格为准。
3、工程质量保修期为 1 年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计。
三、付款方式
合同签订后，甲方收到乙方开具发票于10个工作日内按项目成交价金额的 30% 支付项目预付款；项目验收通过后，甲方收到乙方开具发票于 10个工作日内支付至项目结算价的 97% ；余下结算价的 3% 作为工程质量保证金，在工程竣工验收合格满一年后，甲方收到乙方开具发票和申请书的 10个工作日内，不计利息全额返还。
第三部分  报价供应商须知

一、响应文件编制内容、数量及递交 
1.格式和数量。响应文件编制数量1份，内容依照“第四部分   磋商、评审、成交”提供报价清单、方案(按评估表项目排序)、证书资料。
2.递交。响应文件于2026年10月14日10时00分，由授权委托人携带密封好的资料（含报价单和响应资料）、营业执照复印件、授权委托书、经办人身份证原件复印件到揭阳市税务局晓翠路办公区西附楼306室递交，不修改不退还。
二、合同的订立 
 
采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起15个工作日内，按采购文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出采购文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 
第四部分   磋商、评审、成交
一、报价清单（一次性报价）
报价单
	国家税务总局揭阳市税务局建阳办公区修缮项目报价金额（元）

	人民币     元（含税价,大写:     ）


注：各项详细报价按照《工程量清单》列明附作响应文件最后部分。
二、评审
评审采用综合评分法。对通过符合性审查合格的文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
1.分值（权重）分配
评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：
	评分项目
	商务评分
	技术评分
	价格评分

	权重
	30
	30
	40


2.商务评估：就各报价文件对商务评估内容的各项要求进行评分，评估的具体内容见《商务评估表》：
商务评估表
	序号
	评分项目
	评分内容
	分值

	1
	人员配置
	根据需求书中“项目管理和实施要求”第1点，在响应资料提供。拟派的项目安全员、施工员、质检员、资料员、材料员持有相关资格证的每人得2分，最高得10分。（1人1证，不可重复得分，提供居民身份证复印件加盖公章，提供相关说明材料或证明材料）
	10分

	2
	业绩
	根据需求书中“项目管理和实施要求”第2点，在响应资料提供。2024年1月1日以来，响应供应商完成同类项目业绩，每提供一个得5分，满分10分。
（提供业绩中标/成交通知书、合同关键页复印件并加盖公章）。
	10分

	3
	服务便利性
	根据需求书中“项目管理和实施要求”第3点，在响应资料提供。
服务便利性高、响应需求速度快，得10分；
服务便利性一般、响应需求速度一般，得6分；
服务便利性差、响应需求速度慢，得2分。
不提供不得分。
	10分

	合计：30


3. 技术评估：就各报价文件对技术评估内容的各项要求进行评分，评估的具体内容见《技术评估表》：
技术评估表
	序号
	评审项目
	评分细则
	分值

	1    
	项目了解程度
	根据需求书中“项目管理和实施要求”第4点，在响应资料提供相关情况：
对项目内容、环境(施工地点、周围情况)非常熟悉，得5分；
对项目内容、环境(施工地点、周围情况)基本了解，得3分；
对项目内容、环境(施工地点、周围情况)了解不全面，得2分；
对项目内容、环境(施工地点、周围情况)不了解，得1分；
不提供，得0分。
	5分

	2
	项目进度及控制措施
	根据需求书中“项目管理和实施要求”第4点，在响应资料提供方案：
项目进度及控制措施详尽可行，完善，能满足项目要求，得10分；
项目进度及控制措施可行，完善，能基本满足项目要求，得6分；
项目进度及控制措施一般，勉强满足项目要求，得3分；
项目进度及控制措施差，不能满足项目要求，得1分；
不提供，得0分。
	10分

	3
	重点难点研判及解决方案
	根据需求书中“项目管理和实施要求”第4点，在响应资料提供方案：
重点难点研判及解决方案措施详尽可行，完善，能满足项目要求，得5分；
重点难点研判及解决方案措施可行，完善，能基本满足项目要求，得3分；
重点难点研判及解决方案措施一般，勉强满足项目要求，得2分；
重点难点研判及解决方案措施差，不能满足项目要求，得1分；
不提供，得0分。
	5分

	4
	质量保障措施
	根据需求书中“项目管理和实施要求”第4点，在响应资料提供方案：
质量保障措施详尽可行，完善，能满足项目要求，得5分；
质量保障措施可行，完善，能基本满足项目要求，得3分；
质量保障措施一般，勉强满足项目要求，得2分；
质量保障措施差，不能满足项目要求，得1分；
不提供，得0分。
	5分

	5
	安全、文明施工、 环保措施
	根据需求书中“项目管理和实施要求”第4点，在响应资料提供方案：
安全、文明施工、环保措施详尽可行，完善，能满足项目要求，得5分；
安全、文明施工、环保措施可行，完善，能基本满足项目要求，得3分；
安全、文明施工、环保措施一般，勉强满足项目要求，得1分；
不提供，得0分。
	5分

	合计：30



4.报价得分（40）：
价格分统一采用低价优先法计算，即满足文件要求的各报价（指修正、扣除后的投标报价）中取最低的为评标基准价，其价格分为满分。价格分计算公式：
投标报价得分=【评标基准价／投标报价（修正、扣除后）】×价格权值
投标报价（修正、扣除后）仅用于计算投标报价得分，中标金额以实际投标报价为准。
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
(5)同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，加盖投标人公章，或者由投标人法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

附件：1.《工程量清单》
     


                            
