国家税务总局梅州市税务局综合业务办公用房通风空调系统及配套设施维修改造项目公开招标公告

2022年09月02日 17:18 来源：中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】

项目概况

国家税务总局梅州市税务局综合业务办公用房通风空调系统及配套设施维修改造项目 招标项目的潜在投标人应在投标人自行登录广州公共资源交易中心交易平台网站进行投标登记，并免费获取招标文件。获取招标文件，并于2022年09月27日 09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JG2022-15432

项目名称：国家税务总局梅州市税务局综合业务办公用房通风空调系统及配套设施维修改造项目

预算金额：634.6939060 万元（人民币）

采购需求：

建设规模及内容：该建筑设计于1992年，总建筑面积约为10357平方米（中型设计规模，二级专业工程类别），共13层，本次改造项目包括：1）拆除现有室内吊顶、照明系统管线、灯具以及空调系统等，配置满足舒适性中央空调，空调安装后，根据装修风格，恢复室内装饰、照明系统工程；2）计算冷负荷约为1640KW，空调面积约：7798m2， 冷负荷指标为210W/m2，主机采用直流变频多联中央空调系统（冷暖型），其中一层设置划分三套系统，七层机房不在本次改造范围，由专业厂家深化，其他层划分为一套或两套系统。每一层设置一套独立的新风系统,室内机选用内藏式风管式或四面出风式；气流组织侧送下回、或者上送上回方式;控制器及控制系统由设备配带。1-5层室外机放置在四层露台，6-13层室外机放置在十三层露台，冷媒管通过管井接入室内机。

招标范围：通风与空调安装工程、电气照明安装工程、装修装饰修复工程。（以工程量清单及施工图纸为准）

招标控制价：6346939.06元 ；

建设地点：梅州市梅江区梅江三路70号。

建设工期：180 个日历天；

承包方式：单价合同，按实际工程量清单结算；

合同履行期限：180个日历天

本项目( 不接受  )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无。

3.本项目的特定资格要求：1.本次招标要求投标人须具备机电工程施工总承包三级（含三级）以上或建筑机电安装工程专业承包三级（含三级）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力的独立法人企业，其中投标人拟派的项目负责人（必须是本单位人员）须具备机电工程专业二级或以上注册建造师（省外企业需具备机电工程专业一级注册建造师）资格，具备有效的安全生产考核合格证书，截止开标时未担任其它在建（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的管理工作。 注:①属各省内各级住建主管部门审批的资质证书过期的，如能提供该省有关顺延资质资格有效期有关文件且符合文件规定的，则视为仍然有效。②疫情防控期间住房和城乡建设部核发的建筑业企业资质有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《广东省住房和城乡厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（粤建许函〔2021〕849号）的要求执行。③按照《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）的要求执行。投标人在开标前须按照《梅州市住房和城乡建设局关于启用“梅州市建筑市场信用管理平台”的通知》并按该平台的办事指南要求在梅州市建筑市场信用管理平台自行申办企业及人员信息登记手续并已在该平台公开发布。根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》粤建市〔2015〕52号的要求，省外企业已按要求在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息，并提供相关证明文件。投标人在办理投标申请前还应在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，拟派的项目负责人及安全员须本企业（企业信息登记）中的在册人员且证件证书号与广州公共资源交易中心系统中信息一致。企业信息登记的办理详情请参见广州公共资源交易中心网站（http://ggzy.gz.gov.cn）服务指南栏目。2.信誉要求：自2022年1月1日至本项目开标时间止（以处罚或通报日期为准），企业和项目负责人在国家住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”、“广东省建筑市场监管公共服务平台”、“梅州市建筑市场信用管理平台”上未有被限制参与投标的信息。3.本次招标不接受联合体投标。4.各投标人均可就本项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标 /个标段（适用于分标段的群体工程）。

三、获取招标文件

时间：2022年09月03日  至 2022年09月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：投标人自行登录广州公共资源交易中心交易平台网站进行投标登记，并免费获取招标文件。

方式：投标人自行登录广州公共资源交易中心交易平台网站进行投标登记，并免费获取招标文件。

售价：￥0.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年09月27日 09点00分（北京时间）

开标时间：2022年09月27日 09点30分（北京时间）

地点：广州公共资源交易中心(广州市天河区天润路333号)举行开标评标会，投标人的法定代表人或授权代表应准时参加。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标文件的递交投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件；

递交投标文件起始时间：2022年9月3日0 时 0 分；

投标截止时间：2022年9月27日9时00分；

递交备用电子投标文件（U盘）时间：2022年9月27日9时15分至 2022年9月27日9时30分；递交地点：广州公共资源交易中心开标室（具体地点留意广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排）

逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。2022 年9月27日9  时30分在广州公共资源交易中心(广州市天河区天润路333号)举行开标评标会，投标人的法定代表人或授权代表应准时参加。

2.投标保证

投标人应按招标文件规定提交投标保证。

3.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网、中国政府采购网上发布，公告内容和时间在各媒体发布的如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网上发布的为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：国家税务总局梅州市税务局

地址： 梅州市梅江区梅新路17号

联系方式：张先生，0753-2196305

2.采购代理机构信息

名 称：广州致合工程咨询有限公司

地　址：梅州市梅江区梅龙东路2号梅州工会大夏11楼

联系方式：余工，0753-2199028

3.项目联系方式

项目联系人：余工

电　话：0753-2199028